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	Sub-Dimensi
	Strategi
	Program/Kegiatan
	Rencana Aksi/Tahun

	
	
	
	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan
	Tahun
	Infrastruktur Pendukung
	Tahun
	Perangkat Lunak Pendukung
	Tahun
	Penguatan Literasi
	Tahun

	Layanan Publik
	Peningkatan aksesibilitas, kemudahaan dan kesederhanaan, serta kepastian pelayanan publik digital berbasis ketunggalan identitas
	1. Pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis ketunggalan identitas
a. Aplikasi akte kelahiran dan Kematian
b. Dashboard Sistem informasi Kependudukan dan Capil Online
	1. Pembuatan rancangan perbup/perwali yang mewajibkan pemanfaatan data NIK untuk seluruh aplikasi layanan kependudukan

	2020
	1. Pengadaan server untuk mendukung/hosting aplikasi dan data akte kelahiran/kematian

2. Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi dan sistem dashboard
	2020





2020-2024
	1. Pengembangan aplikasi akte kelahiran dan kematian

2. Pengembangan sistem dashboard kependudukan dan capil
	2020




2021
	1. Sosialiasi menggunakan kanal-kanal media sosial

2. Pendayagunaan komunitas untuk penyebarluasan program
	2020-2024


2020-2024
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	Manajemen Birokrasi yang Efisien
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	Efisiensi Kebijakan Publik
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